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关于实施201#大楼3楼D区装修项目的请示

公司领导：
按照集团总部对201#大楼2楼的整体布局调整规划，九洲电器财务部将从201#大楼2楼D区搬迁至201#大楼3楼D区。为满足办公需求，九洲电器运行保障中心向集团公司提交了《关于201#大楼3楼D区场地规划装修的请示》（详见附件），要求集团公司出资对201#大楼3楼D区进行装修，装修面积约1100㎡，总费用估算约100万元，主要内容涉及土建装饰装修、强弱电改造、空调系统布线等硬装以及窗帘、办公家具等软装。经与集团公司办公室、九洲电器运保中心多次沟通，最终建议硬装部分由集团出资并负责建设，软装部分由九洲电器出资并负责建设。
按照厉行节约、充分利旧的原则，园区服务中心、九洲建工参照《2013建设工程工程量清单计价规范》《2020四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件进行编制了硬装部分费用清单和估算，估算费用约87.5万元。经法务审计部审核后，调整为76.5万元。建议按照76.5万元立项，并以76.5万元作为控制价开展招采工作，费用从“201#大楼3楼D区装修项目”中列支。
为了尽快完成装修改造，建议按照《四川九洲投资控股集团有限公司采购管理办法》相关规定，采用单一来源的方式，由四川九洲建筑工程有限责任公司直接实施。
妥否，请审示。

附件：1.关于201#大楼3楼D区场地规划装修的请示
  2.关于实施201#大楼3楼D区装修项目的论证报告  （含控制价）
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